AURORA · ARQUITETURA DE RECEITA PÓS-IA

PLAYBOOK DE ENTREGA

Framework Elysian — SOP Master

O método tirado da cabeça e posto no papel: como conduzir um cliente da assinatura ao sistema instalado, com o porquê de cada decisão — para você executar hoje e um consultor replicar amanhã.

Versão 1.0  ·  Julho 2026  ·  Uso interno / confidencial

# Como usar este Playbook

Este é o documento-mãe da metodologia. Ele não descreve a empresa Aurora; descreve o método de entrega — o que fazemos dentro de um cliente, na ordem exata, com que ferramenta, e por quê.

- Leia em duas camadas. O passo a passo (o QUE fazer) está nos blocos numerados. O julgamento (o PORQUÊ e QUANDO abrir exceção) está nas caixas destacadas. Um júnior que só executa os passos entrega 70% do resultado; o que entende o porquê entrega 100%. As caixas de julgamento são o que separa os dois.

- Respeite os Gates. Cada fase termina num Gate — um critério objetivo de saída. Não se avança de fase sem passar o Gate. Pular Gate é a causa raiz de quase todo projeto que dá errado.

- Cada fase tem a mesma anatomia: Objetivo → Inputs → Passo a passo → Julgamento → Ferramentas → Entregável → Gate de saída → Anti-padrões → Divisão de papéis. Sempre nessa ordem, para você achar o que precisa rápido.

# Índice

Como usar este Playbook	2

Índice	3

Parte 0 — Fundamentos Operacionais	4

O que a Aurora entrega (em uma frase)	4

As 6 Regras de Ferro (inegociáveis)	4

Modelo de Papéis — quem faz o quê	4

Os Gates de qualidade	5

Parte 1 — O Mapa do Método	6

Fase 1 — Diagnóstico de Choque (D1–D7)	7

Fase 2 — Blindagem do Portão de Entrada (D8–D15)	9

Fase 3 — Matriz Emocional e Cadência (D16–D30)	11

Parte 5 — Inventário de Ferramentas (o Stack)	13

Parte 6 — Biblioteca de Artefatos (o Material)	13

Parte 7 — Operação: Rituais e Prova de Valor	14

O ritual mensal (regime de retainer)	14

Como provar ROI (para renovar o retainer)	14

Parte 8 — Checklist Mestre de Entrega	14

# Parte 0 — Fundamentos Operacionais

## O que a Aurora entrega (em uma frase)

Instalamos um Sistema Operacional de Receita: uma máquina que retira o trabalho braçal e a gestão de dados das mãos do comercial, força a qualificação implacável do lead, e devolve ao dono previsibilidade de faturamento — para que o humano foque na única coisa não comoditizável por algoritmo: a confiança.

O teste do elevador  Se um dono de PME perguntar “o que vocês fazem?”, a resposta NUNCA é “arquitetura de receita pós-IA”. É: “fazemos você parar de perder dinheiro com negócio que nunca ia fechar, e passar a saber com antecedência quanto vai faturar.” Guarde o vocabulário técnico para este documento; com o cliente, fale de dinheiro e previsibilidade.

## As 6 Regras de Ferro (inegociáveis)

- 1. Diagnóstico é sempre pago. Auditoria grátis destrói autoridade e atrai curioso. O diagnóstico pago qualifica financeiramente o cliente antes de assumirmos qualquer risco operacional.

- 2. Fatos corrigem emoções. O feeling do vendedor nunca é a verdade — é apenas um peso estatístico. Se a matemática contradiz o feeling, a matemática vence.

- 3. Nenhum lead entra sem os 5 Fatores. Sem dossiê de qualificação preenchido, o lead não chega à força de vendas. Sem exceções “só desta vez”.

- 4. Silêncio não é “perdido”. Um negócio só morre por rejeição explícita. Silêncio dispara escalada hierárquica, não arquivamento.

- 5. Tecnologia invisível. O cliente não aprende ferramenta nova. Nada que exija curva de aprendizado da equipe dele entra na entrega.

- 6. Métrica de vaidade é proibida. “Proposta enviada” e “e-mail disparado” não medem nada. Só medimos temperatura real e carga emocional da resposta.

## Modelo de Papéis — quem faz o quê

A metodologia só escala se separarmos com clareza o que é insubstituível (a senioridade) do que é replicável (o processo e a máquina). Esta tabela é a espinha dorsal da replicabilidade.

| Papel | Responsabilidade | O que domina | O que NUNCA faz |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquiteto (Rodrigo hoje) | Diagnóstico estratégico, apresentação ao dono, fechamento sênior, escalada ao CEO do cliente, definição dos pesos por nicho. | Leitura humana, autoridade, malícia relacional, julgamento. | Config de ferramenta, higiene de dados, follow-up operacional. |
| Consultor de Implementação (júnior) | Rodar o Data Oracle, configurar Secretária e agentes, monitorar dashboard, executar cadência, preparar relatórios. | O SOP, as ferramentas, os checklists. | Redefinir método, negociar preço, decidir escalada estratégica sozinho. |
| Máquina (agentes de IA) | Higiene de CRM, captura e leitura de interações, scoring 0–100, disparo de cadência, alertas. | Volume, repetição, velocidade, memória. | Decidir bifurcações críticas sem aprovação humana (HITL). |

Princípio Centauro  A cabeça humana pensa; o corpo de máquina executa. Todo processo automatizado PARA numa bifurcação crítica e pede aprovação humana (Human-in-the-Loop). Autonomia total da máquina em decisão sensível é proibida — é onde moram as alucinações e o risco reputacional.

## Os Gates de qualidade

Entre cada fase existe um portão. Enquanto o critério do Gate não for satisfeito, a fase seguinte não começa — mesmo sob pressão do cliente. O Gate protege o resultado e protege a Aurora.

| Gate | Critério objetivo de passagem |
| --- | --- |
| Gate 1 (fim do Diagnóstico) | O dono reconhece, em R$, o dinheiro deixado na mesa e assina o escopo de implementação. |
| Gate 2 (fim da Blindagem) | 100% dos novos leads passam pelos 5 Fatores e o Script de Acordo Inicial está em uso nas reuniões. |
| Gate 3 (fim da Matriz) | O gestor recebe o dashboard diário de temperatura e o pipeline reflete a realidade — zero negócio-fantasma. |

# Parte 1 — O Mapa do Método

A entrega inicial acontece em 30 dias, em três fases sequenciais. Cada fase tem um entregável físico e um Gate. Depois do dia 30, o cliente entra em regime de Operação (retainer).

| Fase | Janela | Objetivo | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · Diagnóstico de Choque | D1–D7 | Provar onde o dinheiro vaza e ancorar autoridade. | Executive Audit Report (em R$). |
| 2 · Blindagem do Portão | D8–D15 | Parar o desperdício com lead não qualificado. | Portão dos 5 Fatores configurado + script em uso. |
| 3 · Matriz Emocional & Cadência | D16–D30 | Substituir vaidade por temperatura real; cadência implacável. | Dashboard vivo + cadência rodando + pipeline limpo. |
| Operação (contínuo) | D31+ | Manter o sistema, higiene e ritual de gestão. | Retainer: operação + manutenção + ritual mensal. |

# Fase 1 — Diagnóstico de Choque (D1–D7)

Não começamos a construir nada às cegas. Primeiro provamos, com número, onde o cliente sangra.

Objetivo

Demonstrar matematicamente ao dono onde a receita está vazando nos últimos 36 meses, ancorar a autoridade da Aurora com fatos (não opinião), e usar o próprio diagnóstico como filtro de qualificação. Ao fim, o cliente decide avançar por evidência, não por promessa.

Inputs necessários

- Histórico transacional de 36 meses (planilhas de vendas — mesmo sujas).

- Mix de produtos/serviços e, se possível, tabela de preços praticada.

- Lista dos principais concorrentes e do posicionamento atual.

- Acesso de leitura aos canais de entrada (WhatsApp, e-mail, formulários) para o mapeamento seguinte.

Passo a passo

- Solicitar as planilhas históricas de 36 meses e o mix de produtos. Definir prazo curto de entrega (isso já testa o comprometimento do cliente).

- Rodar os arquivos no EXRS Data Oracle: análise de variância, desvios de receita e churn (abandono) invisível.

- Cruzar o mix de produtos com a concorrência para localizar, em R$, onde a empresa perdeu receita.

- Montar o Executive Audit Report: números, não adjetivos. A conclusão é um backlog priorizado por impacto financeiro.

- Apresentar ao dono/CEO pessoalmente. Abrir pelo número do 'dinheiro deixado na mesa'. Fechar com o escopo da implementação.

Julgamento — o porquê (leia antes de abrir exceção)

Por que 36 meses e não 12?  Doze meses é uma fotografia; 36 capturam sazonalidade, tendência e ciclos de recompra. É a diferença entre um palpite e um diagnóstico defensável.

Por que apresentar pessoalmente e começar pelo número?  O número em R$ é o que ancora autoridade e desarma ceticismo. Um relatório enviado por e-mail vira PDF acumulando poeira. A autoridade nasce na sala, na leitura do rosto do dono quando ele vê o valor perdido.

Sinal de alerta — o cliente atrasa a entrega dos dados.  Se o cliente demora dias para entregar planilhas, é sinal de baixa maturidade ou baixo comprometimento. Não force a máquina adiante: recalibre a expectativa, ou considere que este não é o cliente certo agora. Diagnóstico não avança sem dados.

Ferramentas

- EXRS Data Oracle: mastiga as planilhas sujas do cliente em minutos e extrai desvios de receita e churn invisível. Operado pelo consultor; interpretado pelo Arquiteto.

Entregável da fase

Executive Audit Report — o dinheiro deixado na mesa quantificado em R$, com backlog de remediação priorizado por impacto.

Gate de saída

Só avança se:  O dono reconhece o número (não discute a metodologia, discute o valor) E assina o escopo de implementação. Sem reconhecimento explícito do número, não há Fase 2.

Anti-padrões (o que mata a fase)

- Entregar relatório genérico ou baseado em percepção qualitativa — mata a autoridade.

- Não ancorar em R$. 'Você tem problemas de processo' não vende; 'você perdeu R$ 340 mil em 18 meses' vende.

- Dar a recomendação antes de provar a dor. Primeiro o choque do número, depois a solução.

- Aceitar tocar o projeto sem o diagnóstico pago 'para adiantar'. Nunca.

Divisão de papéis nesta fase

| Papel | O que faz aqui |
| --- | --- |
| Arquiteto | Apresenta e interpreta o relatório ao dono; conduz o fechamento do escopo. |
| Consultor | Coleta e organiza as planilhas; roda o Data Oracle; monta o rascunho do relatório. |
| Máquina | Executa a análise de variância e o cruzamento de dados no Data Oracle. |

# Fase 2 — Blindagem do Portão de Entrada (D8–D15)

O desperdício de tempo com curioso é dinheiro. Fechamos o portão: nenhum lead passa sem se qualificar.

Objetivo

Instituir os 5 Fatores de Qualificação como filtro obrigatório na entrada, de modo que nenhum lead chegue à força de vendas sem um dossiê inicial. Reduzir a carteira em quantidade e aumentá-la em viabilidade.

Inputs necessários

- Mapa de todos os canais de entrada de leads (WhatsApp, e-mail, formulários, indicação).

- Acesso às APIs necessárias (ex.: WhatsApp Business) para integrar a Secretária de IA.

- Definição, junto ao Arquiteto, de qual fator é 'matador' para o nicho deste cliente.

Passo a passo

- Mapear os canais de entrada e o volume por canal.

- Integrar a Secretária de IA via webhook (WhatsApp/e-mail).

- Configurar a exigência dos 5 Fatores: Ramo, Experiência, Canal, Origem, Motivação.

- Instalar o Script de Acordo Inicial no processo do vendedor (primeiro minuto da reunião).

- Ligar a regra: nenhum lead vai à força de vendas sem o dossiê dos 5 Fatores preenchido.

Julgamento — o porquê (leia antes de abrir exceção)

O que cada um dos 5 Fatores realmente revela  Ramo → aderência (product-market fit) ao que resolvemos. Experiência → calibra a complexidade do discurso. Canal (físico/digital/híbrido) → revela estrutura de custos e gargalos. Origem (indicação/ativa/inbound) → temperatura inicial e confiança pré-existente. Motivação → o evento crítico que gera urgência agora. Juntos, eles substituem o 'eu acho que ele compra'.

Por que o Script de Acordo Inicial vem junto do portão  O filtro sem o script vira interrogatório e afasta o cliente. O Acordo Inicial (dar permissão explícita para o cliente recusar) desarma a defesa, gera reciprocidade e elimina o 'vou pensar e te falo amanhã'. Filtro é a trava; o script é a lubrificação.

A tentação da exceção — a Síndrome do Melhor Amigo  O vendedor vai querer passar um lead 'porque o cara é gente boa' ou 'porque foi indicação forte'. Simpatia não é intenção de compra. Toda exceção aberta reabre a porta do Hopium. A regra dos 5 Fatores não tem 'só desta vez'.

Ferramentas

- Secretária de IA: agente de captura (webhooks de WhatsApp/e-mail) que exige e registra os 5 Fatores antes de liberar o lead.

- Twenty CRM (headless): banco de dados invisível nos bastidores — a fonte única da verdade onde o dossiê é gravado.

Entregável da fase

Portão dos 5 Fatores configurado e ativo + Script de Acordo Inicial em uso + primeiros dossiês entrando limpos.

Gate de saída

Só avança se:  100% dos novos leads passam pelos 5 Fatores E o Script de Acordo Inicial está sendo efetivamente usado nas reuniões. Se ainda entra lead 'pela lateral', a Fase 3 não começa.

Anti-padrões (o que mata a fase)

- Abrir exceção 'só desta vez' — corrói o portão inteiro.

- Transformar os 5 Fatores em interrogatório sem o Acordo Inicial.

- Deixar o CRM visível/pesado para a equipe — quebra a regra da tecnologia invisível e a adoção morre.

Divisão de papéis nesta fase

| Papel | O que faz aqui |
| --- | --- |
| Arquiteto | Define o peso de cada fator para o nicho; treina o time do cliente no Acordo Inicial. |
| Consultor | Mapeia canais; integra e configura a Secretária de IA e o CRM. |
| Máquina | Captura interações, exige os 5 Fatores e grava o dossiê automaticamente. |

# Fase 3 — Matriz Emocional e Cadência (D16–D30)

Saímos da análise fria do pipeline. Trazemos a carga emocional e cognitiva para dentro do sistema.

Objetivo

Substituir métricas de vaidade pela temperatura real de cada negócio, medindo a carga emocional das interações (interseção SPICED/MEDDIC) e instalando uma cadência implacável. Ao fim, o gestor do cliente sabe, todo dia, qual negócio esfria e quem seguir.

Inputs necessários

- Base de dores do nicho (mapeada pelo Arquiteto — conhecimento vertical acumulado).

- Fluxo de decisão do cliente (quem aprova, critérios, processo).

- Histórico de interações já capturado pela Secretária de IA na Fase 2.

Passo a passo

- Mapear a base de dores do nicho (SPICED) e o fluxo de decisão (MEDDIC).

- Configurar os prompts do agente no CRM para pontuar cada interação de 0 a 100.

- Instalar a cadência 'Cauda de Cometa': D+1 (alinhamento), D+7 (feedback), D+15, D+30, D+60.

- Ligar a regra da Morte Declarada + escalada hierárquica ativa em caso de silêncio.

- Entregar ao gestor o dashboard diário: quais negócios perdem temperatura e quem é o alvo do follow-up hoje.

Julgamento — o porquê (leia antes de abrir exceção)

A lógica do scoring 0–100 — como o feeling vira peso, não verdade  O vendedor registra um feeling; o sistema o trata como peso estatístico. Se o feeling é 'quente' mas o cliente não responde de forma conclusiva há 7 dias, a temperatura real despenca. O objetivo é somar a leitura humana à evidência factual — não descartar a emoção, mas impedir que ela mande sozinha.

SPICED engaja, MEDDIC trava  O SPICED conduz a conversa com empatia (Situação, Dor, Impacto, Evento Crítico, Decisão). O MEDDIC é o filtro inegociável por trás: se não há registro de que o Comprador Econômico foi contatado ou de que o Evento Crítico foi documentado, a oportunidade NÃO avança de estágio, por mais otimista que o vendedor esteja.

Por que a cadência é exponencial e não linear  A 'cabeça do cometa' (D+1, D+7) concentra densidade quando o interesse está quente; a 'cauda' (D+15, D+30, D+60) mantém presença sem gerar atrito. Cadência linear ou cansa o cliente ou o abandona cedo demais.

Morte Declarada — a regra que limpa o pipeline  Silêncio nunca arquiva um negócio de valor. Se estagnou, escala-se ativamente (contato direto com o CEO/diretoria do cliente). O negócio só vira 'Lost' com rejeição explícita. Isso expõe a realidade financeira nua e mata o funil-fantasma.

Ferramentas

- Twenty CRM + Agente de Scoring: pontua cada interação (0–100) interpretando o peso emocional via SPICED/MEDDIC.

- Chronos Backoffice / Telegram: painel executivo (estética 'quiet luxury') onde o gestor recebe relatórios táticos e aprova decisões — sem operar ferramenta.

Entregável da fase

Dashboard diário de temperatura vivo + cadência Cauda de Cometa rodando + pipeline limpo, refletindo intenção real de compra.

Gate de saída

Só avança se:  O gestor recebe e usa o dashboard diário; o pipeline reflete temperatura real; nenhum negócio-fantasma sobrevive. A partir daqui, o cliente entra em Operação (retainer).

Anti-padrões (o que mata a fase)

- Voltar a medir 'proposta enviada' — métrica de vaidade proibida.

- Arquivar negócio por silêncio em vez de escalar.

- Deixar o gestor operar a ferramenta em vez de apenas receber e aprovar (quebra a tecnologia invisível).

- Configurar o scoring sem a base de dores do nicho — o agente pontua no vazio.

Divisão de papéis nesta fase

| Papel | O que faz aqui |
| --- | --- |
| Arquiteto | Mapeia as dores do nicho e calibra o julgamento do agente; conduz escaladas ao CEO do cliente. |
| Consultor | Configura prompts e cadência; monitora o dashboard e aciona follow-ups. |
| Máquina | Pontua interações, dispara a cadência e alerta quedas de temperatura (com HITL nas bifurcações). |

# Parte 5 — Inventário de Ferramentas (o Stack)

O stack é meio, não fim. Cada ferramenta existe para servir a uma Regra de Ferro. Antes de adotar ou trocar qualquer peça, pergunte: qual regra ela serve, e quem a opera?

| Ferramenta | Função | Quem opera | Observação / risco |
| --- | --- | --- | --- |
| EXRS Data Oracle | Mastiga planilhas sujas e extrai desvios de receita e churn invisível. | Consultor (interpreta: Arquiteto) | Testar com a planilha REAL do nicho — Bling/Omie/Tiny/planilha, não Salesforce. |
| Twenty CRM (headless) | Fonte única da verdade, invisível nos bastidores. | Consultor / Máquina | Nunca exposto ao time do cliente (tecnologia invisível). |
| Secretária de IA | Captura interações (WhatsApp/e-mail), exige 5 Fatores, mantém higiene. | Máquina (config: Consultor) | Ler conversa de terceiro = dado pessoal. Exige base legal/LGPD — resolver antes de ligar. |
| Agente de Scoring | Pontua interações 0–100 via SPICED/MEDDIC. | Máquina (calibra: Arquiteto) | Sem base de dores do nicho, pontua no vazio. |
| Chronos Backoffice / Telegram | Painel executivo: relatórios e aprovações do gestor. | Gestor do cliente (recebe) | Interface limpa; gestor aprova, não opera. |

Aviso permanente — LGPD  Toda ferramenta que lê WhatsApp/e-mail de terceiros e pontua 'carga emocional' trata dado pessoal (e potencialmente sensível). Base legal, contrato de tratamento (DPA) e política de retenção não são opcionais no Brasil. Nenhuma Secretária de IA é ligada num cliente sem essa camada resolvida.

# Parte 6 — Biblioteca de Artefatos (o Material)

Estes são os documentos e modelos que compõem o kit de entrega. Cada um deve existir como template pronto para não se reinventar a cada cliente. (Os que ainda não existem em forma final são os próximos a produzir.)

| Artefato | Para que serve | Fase |
| --- | --- | --- |
| Template do Executive Audit Report | Estrutura fixa do diagnóstico — só troca os números do cliente. | Fase 1 |
| Formulário dos 5 Fatores | Dossiê de qualificação exigido na entrada. | Fase 2 |
| Script de Acordo Inicial | Roteiro do primeiro minuto da reunião. | Fase 2 |
| Biblioteca de Dores por Nicho | Dores mapeadas por vertical — o ativo que compõe ao longo do tempo. | Fase 3 |
| Matriz de Prompts de Scoring | Configuração do agente para pontuar 0–100. | Fase 3 |
| Modelo de Dashboard Executivo | Layout do painel diário do gestor. | Fase 3 / Operação |
| Contrato + DPA/LGPD | Escopo, SLA, critério de sucesso e base legal de dados. | Pré-entrega |
| Checklist Mestre de Entrega | A folha de verificação de todo o projeto (a seguir). | Todas |

Nota de replicabilidade  A Biblioteca de Dores por Nicho é o artefato mais valioso e o mais 'Rodrigo'. Comece a documentá-la já no primeiro cliente: cada dor descoberta, cada objeção e sua resposta. É o que permite um júnior soar experiente num nicho que ele não domina — e é o núcleo do seu moat vertical.

# Parte 7 — Operação: Rituais e Prova de Valor

## O ritual mensal (regime de retainer)

- Pipeline review quinzenal: revisão da temperatura real dos negócios — o que subiu, o que esfriou, o que escalar.

- Reunião de forecast mensal: previsão de faturamento baseada em pontuação determinística, não em otimismo. É o produto que o dono mais valoriza.

- Manutenção do sistema: higiene contínua, ajuste de prompts, saúde dos agentes. É isto que o retainer paga.

## Como provar ROI (para renovar o retainer)

Sem baseline 'antes', não há prova 'depois' — e sem prova, o retainer cai na primeira crise de caixa do cliente. Registre no Gate 1 os números de partida e acompanhe a evolução.

| Métrica | O que mostrar ao dono |
| --- | --- |
| Previsibilidade do forecast | Saída do nível imaturo (60–70%) rumo ao nível forte (85%+). |
| Tempo útil do comercial recuperado | Horas antes gastas em CRM/organização, agora liberadas (meta: até 40%). |
| Receita antes recuperada / churn evitado | R$ resgatados vs. o número do Audit Report inicial. |
| Higiene do pipeline | Redução de negócios-fantasma; % de pipeline com temperatura real. |

# Parte 8 — Checklist Mestre de Entrega

Uma folha para marcar do dia 1 ao 30. Se um item não está marcado, a fase não terminou.

Pré-entrega

- ☐  Contrato assinado com escopo, SLA e critério de sucesso.

- ☐  Base legal / DPA / política de dados (LGPD) resolvida.

- ☐  Baseline 'antes' registrado (previsibilidade, tempo, receita).

Fase 1 — Diagnóstico (D1–D7)

- ☐  36 meses de dados coletados.

- ☐  Data Oracle rodado; desvios e churn extraídos.

- ☐  Executive Audit Report montado (em R$).

- ☐  Apresentado ao dono; número reconhecido.

- ☐  GATE 1: escopo de implementação assinado.

Fase 2 — Blindagem (D8–D15)

- ☐  Canais de entrada mapeados.

- ☐  Secretária de IA integrada.

- ☐  5 Fatores exigidos na entrada.

- ☐  Script de Acordo Inicial em uso.

- ☐  GATE 2: 100% dos leads passando pelo portão.

Fase 3 — Matriz & Cadência (D16–D30)

- ☐  Dores do nicho (SPICED) e decisão (MEDDIC) mapeadas.

- ☐  Agente de scoring 0–100 configurado.

- ☐  Cadência Cauda de Cometa ativa.

- ☐  Regra da Morte Declarada + escalada ligadas.

- ☐  Dashboard diário entregue ao gestor.

- ☐  GATE 3: pipeline limpo; cliente em Operação.

Fim do Playbook de Entrega v1.0 — atualize a cada cliente. Todo erro que você corrigir vira uma linha nova aqui.